拟纳入2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
| 1 | 2024年高新区中埠镇边辛村道路提升改造建设项目 | 边辛村 | 基础 | 修缮 | 边辛村 | 2024年3月中旬至2024年10月 | 计划对东楼区东西大街（路面850㎡）、中心大街（路面1150㎡、人行道400㎡）、水厂街（路面1500㎡）、北街（路面1100㎡、人行道270㎡）南北西大街（路面1100㎡）、整体铣刨路面7CM，再铺设7CM沥青砼照面，并安装太阳能路灯25盏，对栋楼区东西大街、北街、全部安装新砼路沿石（1000\*250\*120mm）。 | 计划投入总资金195万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 边辛村村民 | 此六条道路为边辛村主要道路，提升改造后，会极大提升村民出行方便，提升全体村民幸福指数。 | 通过招聘本村村民，增加村民收入，建成后，后期道路保养与卫生清扫等工作，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 2 | 2024年高新区高端装备中心东沙村基础设施提升建设项目 | 东沙村 | 基础 | 修缮 | 东沙村 | 2024年3月至2024年12月 | 1、东沙村原主街路灯为2016年巷巷亮配套路灯，亮度低，将原路灯移到照明条件差的小巷内，新增主街太阳能路灯200盏，共需资金20万元。 2、东沙村村内道路硬化6000㎡，主要道路整修重新进行沥青罩面，约6000平方米，130万元。 | 计划投入总资金150万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 东沙村村民 | 道路及路灯提升改造后，会极大提升村民出行方便，提升全体村民幸福指数及满意度。 | 通过招聘本村村民，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 3 | 2024年高新区高端装备中心玉皇阁村基础设施提升建设项目 | 玉皇阁村 | 基础 | 修缮 | 玉皇阁村 | 2024年3月至2024年12月 | 1、玉皇阁村内东西三条主干道约11250平方米，南北四条主干道约11200平方米需进行沥青罩面，安装减速带，共需资金157万元。 2、玉皇阁村原主街路灯为2016年巷巷亮配套路灯，亮度低，将原路灯移到照明条件差的小巷内，新增主街太阳能路灯150盏，共需资金15万元。 | 计划投入总资金172万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 玉皇阁村村民 | 道路及路灯提升改造后，会极大提升村民出行方便，提升全体村民幸福指数及满意度。 | 通过招聘本村村民，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 4 | 2024年高新区中埠镇小王村人居环境提升建设项目 | 小王村 | 基础 | 修缮 | 小王村 | 2024年3月至2024年12月 | 村庄主干街道东西大街（226m×5.5m=1243㎡）整体铣刨路面5cm，再铺设7cm沥青砼照面，道路两侧建设392m路沿石；南北大街（270m×5.5m=1485㎡）整体铣刨路面5cm，再铺设7cm沥青砼照面，楼区内整体铣刨路面5cm，再铺设7cm沥青照面，楼区整体及零星铺设沥青面积为8094平方，共计铺设沥青面积为10822平方。道路两侧及楼区绿化带建设2000米路沿石，建设主干路道路两侧安装太阳能路灯，绿化带内铺设花砖3081平方。 | 计划投入总资金200万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 小王村村民 | 人居环境得到改善，居民满意度显著提高。 | 通过招聘本村村民，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 5 | 2024年高新区宝山管理中心西尹村衔接资金特色种植示范园建设项目 | 西尹村 | 产业 | 新建 | 西尹村 | 2024年4月至2024年12月 | 1、新建4座建筑面积各2800平方米的温室蔬菜大棚；2、新建1113平方米混凝土硬化生产道路；3、新建240平方米初加工厂房 4、新建240平方米混凝硬化晾晒场；5、新建水肥一体化设备1套。 | 计划投入总资金168.89万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 西尹村村民 | 按照每年不低于5%的标准收取收益，增加村集体收入，有效带动村民就业，村民满意度得到显著提升 | 预计带动10名村民就业，同时收益还可用于村公益设施建设和维护等 |
| 6 | 2024年淄博市高新区四宝山街道刘西村衔接资金基础设施建设项目 | 刘西村 | 基础 | 扩建、修缮等 | 刘西村 | 2024年4月至2024年12月 | 计划对小区内道路提升改造，主要道路铺设沥青约19450平方米，花砖路面清理、铺设混凝土路、铺设沥青约6851平方米，清理8、9、10、11、12、13、14号楼绿化带，铺设混凝土路面，铺设沥青路面2700平方米。有铺设沥青，铺设透水层，井盖加高，路沿石提高等分项内容。 | 计划投入总资金374万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 刘西村村民 | 人居环境整洁卫生，提高村民幸福生活指数 | 带动低收入村民参与项目的施工，提高部分村民的平均收入。 |
| 7 | 2024年淄博市高新区四宝山街道阎高村衔接资金基础设施建设项目 | 四宝山街道阎高村 | 产业 | 新建 | 阎高村 | 2024年4月至2024年12月 | 四宝山街道阎高村建设粮食烘厂（一期），建设粮食暂存房60米\*30米\*12米一座，材质为钢结构；粮食晾晒场264米\*65米一处，地面为混凝土材质。 | 计划投入总资金308万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 阎高村村民 | 整合土地，提高粮食总产量，稳步增加村集体经济收入，提升村民幸福指数 | 带动低收入村民参与项目的施工，项目建成后的维护和运营，优先雇用低收入村民，同时提高农民的种粮积极性。 |
| 8 | 2024年高新区高端装备中心东付村基础设施提升建设项目 | 东付村 | 基础 | 修缮 | 东付村 | 2024年3月至2024年12月 | 1、东付村村内道路整修重新进行沥青罩面，包括东西大街2条、村西侧南北大街2条、村南、村东环村小路2条，共计15000平方米，约113万元。 2、东付村原主街路灯为2016年巷巷亮配套路灯，亮度低，密度低将原路灯移到照明条件差的小巷内，新增主街太阳能路灯160盏，共需资金16万元。 | 计划投入总资金129万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 东付村村民 | 道路及路灯提升改造后，会极大提升村民出行方便，提升全体村民幸福指数及满意度。 | 通过招聘本村村民，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 9 | 2024年淄博市高新区四宝山街道小官村衔接资金基础设施建设项目 | 四宝山街道小官村 | 基础 | 扩建、修缮等 | 小官村 | 2024年4月至2024年12月 | 计划对小区道路提升改造，面积约17389㎡，铺设沥青，铺高透水层，井盖加高，路沿石提高等。 | 计划投入总资金180万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 小官村村民 | 人居环境整洁卫生，提高村民幸福生活指数 | 带动低收入村民参与项目的施工，提高部分村民的平均收入。 |
| 10 | 2024年高新区宝山管理中心尚庄村衔接资金中草药种植加工建设项目 | 尚庄村 | 产业 | 新建 | 尚庄 | 2024年4月至2024年12月 | 拟建中草药数字化温室种植大棚1座，建筑面积4752㎡，生产道路面积1988平方米，嵌草砖铺装面积468平方米。 | 计划投入总资金350万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 尚庄村村民 | 按照每年不低于5%的标准收取收益，增加村集体收入，有效带动村民就业，村民满意度得到显著提升 | 有效增加村集体收入，预计带动20名村民就业，同时收益还可用于村公益设施建设和维护等 |
| 11 | 2024年高新区高端装备中心西沙村基础设施提升建设项目 | 西沙村 | 基础 | 修缮 | 西沙村 | 2024年3月至2024年12月 | 1、西沙村因生活排污整治导致主路凹凸不平，需铺设沥青平整路面，全村道路共12000平方米进行沥青照面约90万元。  2、西沙村原主街路灯为2016年巷巷亮配套路灯，亮度低，密度低将原路灯移到照明条件差的小巷内，新增主街太阳能路灯260盏，共需资金26万元。 | 计划投入总资金116万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 西沙村村民 | 道路及路灯提升改造后，会极大提升村民出行方便，提升全体村民幸福指数及满意度。 | 通过招聘本村村民，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 12 | 2024年高新区宝山管理中心军屯村衔接资金道路提升改造建设项目 | 军屯村 | 基础 | 改造提升 | 军屯村 | 2024年4月至2024年12月 | 1、改造提升村内道路4条共1350米，分别长250米宽6米、长226米宽6米、长810米宽8米、长60米宽15米；2、新建路灯46盏。 | 计划投入总资金105万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 军屯村村民 | 改善村民出行条件、提升村庄人居环境和整体形象，为军屯村乡村振兴打下坚实基础。 | 吸纳村内闲散劳动力参与项目零星工程建设，项目建成后道路养护优先安置低收入村民 |
| 13 | 2024年高新区中埠镇孟家村街道铺设沥青路面建设项目 | 孟家村 | 基础 | 修缮 | 孟家村 | 2024年3月至2024年10月 | 孟家村主干街道村南街（430m×7m=3010㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面,道路南侧建设基础绿化，北侧建设430m路沿石；村中街（430m×7m=3010㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面；村集街（430m×7m=3010㎡）整体铣刨路面7cm，再铺设7cm沥青砼照面。 | 计划投入总资金120万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 孟家村村民 | 村庄整体提升改造后，会极大提升村民居住环境，丰富村民业余生活，提升全体村民幸福指数。 | 通过招聘本村村民，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 14 | 2024年高新区高端装备中心西召村基础设施提升建设项目 | 西召村 | 基础 | 修缮 | 西召村 | 2024年3月至2024年12月 | 1、西召村小区内道路破损，需进行沥青罩面，约15000平方米，约113万元 2、对村内老旧电线、电源进行改造，更换扩容变压器一台，更换配套老旧线路，约30万元 | 计划投入总资金143万元，使用上级衔接资金及村级自筹 | 西召村村民 | 道路及路灯提升改造后，会极大提升村民出行方便，提升全体村民幸福指数及满意度。 | 通过招聘本村村民，优先以本村脱贫享受政策户等困难家庭为主，增加其收入。 |
| 15 | 2024年度高新区雨露计划项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2024年1月至2024年12月 | 建档立卡中高职学生发放补助；3000元/人/年 | 省级、区级衔接资金12万元 | 高新区、先创区建档立卡中高职在校生 | 帮助学生顺利完成学业，缓解脱贫群众教育负担，支持脱贫学生学有一技之长，适应社会需求，自食其力，为家庭创收。 | 减少脱贫群众家庭教育支出，确保顺利完成学业。 |
| 16 | 2024年高新区孝善奖补项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2024年1月-2024年12月 | 为60岁以上参与孝善奖补脱贫老人发放奖补资金 | 市级、区级衔接资金20万元 | 高新区、先创区脱贫享受政策人口 | 增加60岁以上脱贫人口收入，保障收入稳定 | 鼓励子女尽赡养义务，保障老人老有所养。 |
| 17 | 2024年中埠镇爱心超市项目 | 中埠镇人民政府 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 中埠镇 | 2024年1月-2024年12月 | 对中埠镇脱贫享受政策人口实行积分兑换物资 | 区级衔接资金7万元 | 中埠镇脱贫享受政策人口 | 鼓励脱贫群众通过劳动等方式兑换积分，激发内生动力。 | 降低脱贫群众日常生活物资支出，同时激发脱贫群众内生。 |
| 18 | 2024年高新区乡村公益性岗位项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2024年1月-2024年12月 | 对高新区、先创区脱贫人口提供公益性岗位，保障收入稳定 | 省级、区级衔接资金20万元 | 高新区、先创区脱贫享受政策人口 | 提高脱贫人口收入，增强脱贫意识。 | 通过公益性岗位，提高脱贫人口收入。 |
| 19 | 2024年高新区吸纳中西部脱贫人口来淄就业项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2024年1月-2024年12月 | 通过举办专场招聘会、发放交通补贴等形式，吸纳中西部脱贫人口来淄就业。 | 中央、区级衔接资金8万元 | 来淄就业中西部脱贫人口 | 有效吸纳中西部脱贫人口来淄就业，巩固脱贫攻坚成果。 | 帮助中西部脱贫人口解决就业难题，提高脱贫人口收入。 |
| 20 | 2024年高新区帮扶救助项目 | 高新区农业农村事业中心 | 巩固三保障成果类项目 | 新建 | 高新区 | 2024年1月-2024年12月 | 为高新区不再享受医疗特惠报销政策脱贫人口提供帮扶救助，减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。 | 市级、区级衔接资金8万元 | 高新区、先创区脱贫享受政策人口 | 为高新区不再享受医疗特惠报销政策脱贫人口提供帮扶救助，减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。 | 减轻其医疗负担，防止因患大病、长期慢性病出现返贫。 |